# Автоматизация рабочего места менеджера по продаже квартир

План проекта и журнал проекта

Описание проекта и разрабатываемого ПО

В рамках данного проекта реализуется программный комплекс, предназначенный для поддержки рабочего места менеджера по продаже квартир строительной компании. Данная система должна включать функции поддержки каталогов объектов недвижимости и каталогов сопутствующих материалов. Система должна обеспечивать возможность бронирования квартир.

Система должна поддерживать два интерфейса. Первый интерфейс, предназначенный непосредственно для менеджера компании реализуется с помощью специализированного клиентского ПО и обладающий полным набором функций доступа к информации. Второй интерфейс реализуется через Web-сервер и предназначен только для публикации информации о доступной в настоящий момент продукции компании в сети Интернет.

Важнейшие требуемые функции разрабатываемой системы:

- Поддержка каталога домов и квартир

- Поддержка каталога отделочных материалов

- Возможность бронирования квартир

- Поддержка работы нескольких менеджеров с одной базой данных в одно и то же время

- Пользователи могут быть следующих категорий: менеджер, клиент.

Возможности менеджера:

  - Просмотр всей имеющейся информации

  - Добавление, изменение, удаление информации по объектам базы данных

  - Бронирование квартиры на имя клиента

  - Удаление объектов из базы

  - Отмена брони квартиры

Возможности клиента:

- Просмотр информации о доступной продукции: квартирах и сопутствующих материалах

- Бронирование квартиры

### Инструментальные средства

- Электронная почта, ICQ.

- Представление данных о ходе проекта на web (http://cs.karelia.ru/~schetchi/group_project/).

- Инструментальные средства разработки ПО:

- Microsoft Visual Studio 2003 (.NET Framework 1.1, Visual Basic);

- Microsoft SQL Server 2000.

- Инструментальные средства проектирования ПО:

- GanttProject;

Состав команды, распределение ролей и ответственности

Менеджер: Иванчикова Ольга

Секретарь: Счётчикова Александра

Разработчики: Горичева Руслана

Плотникова Ольга

Эльвест Кристина

Сорокина Олеся

Менеджер и секретарь также являются разработчиками.

Ответственность:

- Менеджер корректирует работу группы, взаимодействует с инструктором, а также с заказчиком через инструктора.

- Секретарь отвечает за документацию по проекту, своевременное предоставление отчетов и протоколов собраний инструктору.

- Разработчики отвечают за своевременное и качественное выполнение этапов разработки, корректную работу программного средства.

Ограничения на процесс разработки

- Программный комплекс должен быть создан в течение одного семестра

- ОС – Windows

- Текущий состав разработчиков проекта

Формы отчётности и взаимодействия

Внутренние формы взаимодействия:

- Электронная почта, ICQ, телефон

- Собрания с менеджером

- Собрания с инструктором

Внешние формы взаимодействия:

- Индивидуальные отчёты

- Протоколы собраний

- Отчёты о ходе проекта

Основные этапы работ и график их выполнения (диаграмма Гантта)

| Этапы | Интервал времени |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |  |  |
| 1. План проекта | 15.02.06 | 1.03.06 | Обзор проекта | Иванчикова О., Плотникова О. Эльвест К., Горичева Р. |
| 2. Спецификация требований | 1.03.06 | 15.03.06 | 2.1. Первичный список требований (функциональные и ограничения). | Эльвест К. Плотникова О. Иванчикова О. |
|  |  |  | 2.2. Модели требований (анализ и детализация требований) | Эльвест К. Плотникова О. |
|  |  |  | 2.3. Высокоуровневая архитектура системы. | Иванчикова О. |
|  |  |  | 2.4. Критерии аттестации системы. | Сорокина О. |
|  |  |  | 2.5 Инфологическая модель базы данных | Счетчикова А. Сорокина О. |
|  |  |  | 2.6. Глоссарий. | Горичева Р. |
| 3. Документация проектирования | 15.03.06 | 12.04.06 | 3.1. Проект архитектуры | Иванчикова О. |
|  |  |  | 3.2. Проект интерфейса пользователя | Плотникова О. |
|  |  |  | 3.3. Проект подсистем. | Эльвест К. |
|  |  |  | 3.4. Модель базы данных | Счетчикова А. Сорокина О. |
|  |  |  | 3.5. План тестирования | Горичева Р. |
| 4. Документ реализации | 12.04.06 | 3.01.06 | 4.1. Обзор реализации | Иванчикова О. Сорокина О. Счетчикова А. Плотникова О. |
|  |  |  | 4.2. Руководство пользователя. | Горичева Р. Эльвест К. |
| 5. Документ о выполнении тестирования | 3.05.06 | 24.05.06 | 5.1. Тестирование методом белого ящика | Иванчикова О. Сорокина О. Счетчикова А. |
|  |  |  | 5.2. Интеграционное тестирование | Эльвест К. Плотникова О. |
|  |  |  | 5.3. Аттестационное тестирование | Иванчикова О. Горичева Р. |
| 6.Этап сдачи и подведения итогов | 24.05.06 | 31.05.06 | Завершение и сдача проекта. | Все |