Метрики проекта

Человеческие ресурсы

| Участник | МЕ | LC | PR | DO | CO | RD | TE | RE | PP | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аверкина Оксана | 23 | 2 | 34 | 4,5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 83,5 |
| Глушонкова Юлия | 26 | 5,5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 5,5 | 0 | 80 |
| Белоусов Андрей | 13 | 1,5 | 14 | 0 | 5,5 | 4 | 1,5 | 3 | 0 | 42,5 |
| Матвеев Игорь | 15,5 | 5,5 | 10,5 | 0 | 35 | 18,5 | 0 | 3,5 | 1,5 | 90 |
| Талбонен Андрей | 14,5 | 2 | 14,5 | 0 | 35 | 12,5 | 0 | 10 | 0 | 88,5 |
| Эйнтроп Виталий | 16,5 | 3,5 | 32 | 0 | 0 | 9,5 | 19 | 8 | 0 | 88,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (чел*ч) | 473 |

Временные ресурсы

| Этап | Продолжительность | Потрачено часов |
| --- | --- | --- |
| План проекта, требования | 14 дней | 44,5 |
| Проектирование | 61 день | 119 |
| Реализация и тестирование | 21 день | 120 |

Документация

| Документ | Количество страниц |
| --- | --- |
| План проекта | 4 |
| Спецификация требований | 10 |
| Документация проектирования | 53 |
| План тестирования | 14 |
| Документ о выполнении тестирования | 20 |

Метрики кода

| ПО клиента | Кол-во строк |
| --- | --- |
| Общее кол-во строк кода | 1694 |
| Пустых строк | 86 |
| Строк комментариев | 258 |
| Кол-во строк кода, сгенерированного средствами разработки | 6499 |
| ПО сервера |  |
| Общее кол-во строк кода | 1478 |
| Пустых строк | 23 |
| Строк комментариев | 307 |

Метрики тестирования

| ПО клиента | Кол-во тестов | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Блочных тестов | 30 |  |
| Интеграционные тесты | 5 |  |
| ПО сервера |  |  |
| Блочные тесты | 31 |  |
| Интеграционные тесты | 19 |  |
| Валидационные тесты | 17 |  |
| Положительные тесты | 9 |  |
| Отрицательные тесты | 93 |  |
| Всего тестов | 102 | 38,5 |