Дата: 24.05.07

Присутствуют:

Д.Ж.Корзун

К.А.Кулаков	- инструктор

И.В.Пешкова 	- заказчик

О.Аверкина	- руководитель

Ю.Глушонкова	- секретарь

И.Матвеев

А.Талбонен

В.Эйнтроп

Отсутствуют:	А.Белоусов

1. Начало

Начало собрания в 11.30

2. План собрания

Отчет о тек. сост. проекта, замечания и инструктора, распределение задач.

3. Ход собрания:

3.1 Д.Ж.Корзун:

3.1.1 на этой неделе завершить проект, провести аттестацию проекта перед заказчиком.

3.1.2 В связи с тем что со следующей недели заказчик И.В.Пешкова выходит в отпуск – обеспечить отзыв заказчика на защите проекта в письменном виде (или договориться с ней о личном присутствии)

3.1.3 комиссия хотела бы предварительно ознакомиться с презентацией, кодом и документацией. В начале следующей недели выслать все инструктору.

3.1.4 в презентации концентрировать внимание на самом проекте (объем работ, тесты, документирование, кол-во часов и тд).

3.2 Разработчики доложили о текущем состоянии проекта. О.Аверкина доложила о встрече с заказчиком и о мнении заказчика о проекте.

3.2  Замечания инструктора:

3.2.1 при отправке документации указывать что есть новые документы

3.2.2 сегодня-завтра получить письменно оформленное мнение заказчика

3.2.3 изменить журнал тестирования

3.2.4 в прошлом протоколе собрания ошибочная информация!

3.2.5 необходимо что бы было не 3 журнала тестирования а один (указывать кто, что, ккой тест, результат). Чем больше тестов будет проведено тем лучше.

3.2.6 метрики проекта не информативны (не отражают все мощи проекта). При подсчете метрик кода: комментарии, общее кол-во строк, кол-во часов. Представлять метрики в виде диаграмм.

3.2.7 в понедельник предоставить документацию в одном файле.

3.2.8 у Белоусова слишком мало часов работы.

3.3 Во второй части собрания разработчики встретились с заказчиком. Ознакомили ее с вариантом программы. Особых замечаний не было. Было принято решение встретиться еще раз для демонстрации готовой версии программы  в понедельник в 14.00.

3.4 Распределение задач:

В.Эйнтроп предложил заняться тестированием ПО сервера.

Ю.Глушонкова – тестирование ПО клиента.

О.Аверкина – презентация, подготовка документации.

4.  Результаты:

А.Талбонен - кодирование

И.Матвеев - кодирование

В.Эйнтроп – тетирование

А.Белоусов - план тестирования

Ю.Глушонкова – тестирование, метрики проекта

О.Аверкина – презентация, метрики проекта

5.      Окончание: в 12.30